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INSTRUMENT DE MANAGEMENT
Model de plan anual de măsuri de mediu
Transformă obligațiile, constatările și obiectivele într-un program anual cu responsabil, resurse, indicator și dovadă.
	Câmp
	Informație

	Destinat
	Firme și instituții

	Format
	Model editabil Word și versiune PDF pentru consultare/print

	Actualizare
	25 august 2026

	Statut
	Instrument orientativ. Necesită verificare și adaptare înainte de utilizare externă.



1. Scopul și utilizarea documentului
SCOP
Planul anual este instrumentul de execuție și raportare al organizației. Nu înlocuiește planurile sau programele cerute în forme specifice de lege, autorizație, contract sau act de control.

Când este util
Planificare anuală și bugetare.
Închiderea constatărilor de audit sau control.
Urmărirea condițiilor din autorizații și contracte.
Raportarea periodică către conducere.
Cum se folosește
1. Colectează obligațiile, condițiile, constatările și obiectivele într-o listă unică.
1. Prioritizează după legalitate, impact, probabilitate, termen și resurse.
1. Formulează acțiuni verificabile, nu intenții generale.
1. Alocă responsabil și resurse înainte de aprobarea planului.
1. Raportează lunar și escaladează abaterile înainte de termen.
2. Regulile planului
Fiecare măsură tratează o problemă, obligație sau obiectiv identificat.
Sursa este exactă: act și articol, autorizație și condiție, contract și clauză, proces-verbal și măsură, audit și constatare.
Termenul este o dată sau o frecvență, nu «permanent» fără un control periodic definit.
Indicatorul măsoară rezultatul; dovada arată că acțiunea a fost realizată.
Statusul se actualizează pe baza documentelor, iar întârzierile au decizie de escaladare.
3. Criterii de prioritizare
	Criteriu
	1 - redus
	2 - moderat
	3 - ridicat
	4 - critic

	Legal / termen
	recomandare internă
	obligație periodică fără întârziere
	termen apropiat / abatere
	lipsă act, termen depășit sau măsură obligatorie

	Impact de mediu
	nesemnificativ controlat
	local și reversibil
	semnificativ
	risc imediat / incident

	Impact operațional
	fără întrerupere
	efort limitat
	cost sau blocaj relevant
	suspendare / imposibilitatea activității

	Probabilitate
	rar
	posibil
	probabil
	existent / repetitiv



REGULĂ
Scorul ajută ordonarea, dar nu amână o obligație cu termen legal și nu justifică funcționarea într-o situație nepermisă.

4. Planul anual
	ID
	Sursă / problemă
	Risc
	Măsură și rezultat urmărit
	Responsabil
	Termen
	Resurse
	Indicator
	Dovadă / status

	M-01
	Autorizație: condiția [___]
	[scor]
	Realizarea monitorizării și arhivarea buletinului validat
	
	[data]
	buget laborator
	raport la termen
	

	M-02
	Audit: evidență lunară necorelată
	[scor]
	Reconcilierea stoc-generare-predare și aprobarea verificării lunare
	
	[data]
	timp intern
	0 diferențe neexplicate
	

	M-03
	Obiectiv: reducerea eliminării
	[scor]
	Separarea fluxului [___] și contractarea destinației de valorificare
	
	[data]
	recipiente / contract
	% valorificat
	

	M-04
	
	
	
	
	
	
	
	

	M-05
	
	
	
	
	
	
	
	

	M-06
	
	
	
	
	
	
	
	

	M-07
	
	
	
	
	
	
	
	

	M-08
	
	
	
	
	
	
	
	

	M-09
	
	
	
	
	
	
	
	

	M-10
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Calendarul revizuirii
	Moment
	Activitate
	Responsabil
	Livrabil

	Lunar
	Actualizare status, dovezi, termene în 60 zile și abateri
	
	raport lunar

	Trimestrial
	Analiza indicatorilor, costurilor și eficacității
	
	revizuire de management

	La modificare
	Evaluarea impactului schimbării asupra autorizațiilor, fluxurilor și planului
	
	notă și plan actualizat

	Anual
	Închiderea anului, lecții, obligații noi, buget și aprobarea planului următor
	
	raport anual și plan nou



6. Raport lunar sintetic
	Indicator
	Valoare
	Țintă
	Tendință
	Decizie necesară

	Măsuri totale / închise
	
	
	
	

	Măsuri depășite
	
	0
	
	

	Măsuri critice deschise
	
	0
	
	

	Buget utilizat
	
	
	
	

	Incidente / reclamații
	
	0
	
	

	Indicatori de reducere / valorificare
	
	
	
	



7. Aprobarea și controlul modificărilor
	Rol
	Nume / funcție
	Data
	Semnătură / aprobare

	Elaborat
	
	
	

	Verificat
	
	
	

	Aprobat
	
	
	

	Revizia nr. [___]
	motivul reviziei: [___]
	
	



Surse oficiale consultate
Verificare editorială: 25 august 2026. Pentru utilizare externă se consultă forma consolidată disponibilă la data folosirii documentului.
OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului - forma consolidată
OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor - forma consolidată
HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și lista deșeurilor
NOTĂ DE APLICABILITATE
Sursele concrete ale planului se introduc din documentele organizației. Acest model nu înlocuiește programul de prevenire și reducere prevăzut de art. 44 sau măsurile impuse într-o formă specifică.

Ai nevoie de varianta personalizată?
MEDIU LA PUNCT
Construim planul din audit și matricea obligațiilor, stabilim riscul și indicatorii și putem urmări lunar termenele și dovezile până la închidere. Detalii și servicii: mediulapunct.ro.
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